**Titolo Progetto** = LPTSI: Un portale verso la Realtà Aumentata

# Time Line & Release Notes

Per ogni fase o attività, aggiornabile nel tempo, riportiamo

* Titolo
* la data di prevista evasione
* la data di effettiva evasione
* l’esito dell’eventuale test o revisione
* in grassetto le attività aperte

## Definizione requisiti

Avviato il 23/12/2023; termine fissato al 26/12/2023; risolto

**Aggiornato il 28/12/2023 su indicazione del Prof. Delnevo; nuova scadenza al 29/12/2023**

## Setup Repo GitHub + sync partecipanti

Avviato il 23/12/2023; termine fissato al 27/12/2023; risolto

## Presentazione richiesta approvazione progetto

Avviato il 23/12/2023; termine fissato al 24/12/2023; risolto

**Aggiornato il 28/12/2023; riprendere dopo la ridefinizione dei requisiti; termine fissato al 4/01/2024**

## Porting/Migrazione componenti dalla versione precedente

**Avviato il 24/12/2023; termine previsto per il 4/01/2024**

## Aggiusta footer

Avviato il 28/12/2023; termine fissato al 28/12/2023; risolto

## Aggiusta autenticazione FE/BE (axios)

**Avviato 28/12/2023; termine fissato per il 29/12/2023**

## Effetti header e footer

**Avvio previsto per il 3/01/2024; termine previsto per il 9/01/2024**