Titolo Progetto = LPTSI: Un portale verso la Realtà Aumentata

# Time Line & Release Notes

Per ogni fase o attività, aggiornabile nel tempo, riportiamo

- Titolo

- la data di prevista evasione

- la data di effettiva evasione

- l’esito dell’eventuale test o revisione

- in grassetto le attività aperte

## Definizione requisiti

Avviato il 23/12/2023; termine fissato al 26/12/2023; risolto

Aggiornato il 28/12/2023 su indicazione del Prof. Delnevo; nuova scadenza al 29/12/2023

## Setup Repo GitHub + sync partecipanti

Avviato il 23/12/2023; termine fissato al 27/12/2023; risolto

## Presentazione richiesta approvazione progetto

Avviato il 23/12/2023; termine fissato al 24/12/2023; risolto

Aggiornato il 28/12/2023; riprendere dopo la ridefinizione dei requisiti; termine fissato al 4/01/2024

## Porting/Migrazione componenti dalla versione precedente

Avviato il 24/12/2023; termine previsto per il 4/01/2024

## Aggiusta footer

Avviato il 28/12/2023; termine fissato al 28/12/2023; risolto

## Aggiusta autenticazione FE/BE (axios)

Avviato 28/12/2023; termine fissato per il 29/12/2023

## Effetti header e footer

Avvio previsto per il 3/01/2024; termine previsto per il 9/01/2024